Anexă

la Hotărârea Guvernului

nr.___ din___________

PLANUL DE ACȚIUNI

privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020

| Nr. d/o | Acțiuni | Indicatorii de performanţă/ progres | Autoritatea responsabilă | Parteneri | Termenul de realizare | Costuri estimative și sursa de acoperire a cheltuielilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Obiectivul 1. Elaborarea actelor normative necesare implementării infrastructurii naționale de date spațiale şi dezvoltarea colaborării între entităţile publice responsabile către finele anului 2019. |
| 1.1 | Elaborarea Hotărârii Guvernului cu privire la tarifele pentru serviciile de reţea. | Act normativ aprobat | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul IV 2018 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 1. 2 | Elaborarea acordurilor de colaborare dintre/cu entităţile publice responsabile pentru asigurarea partajării datelor spațiale și serviciilor aferente. | Acord elaborat | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul II 2019 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3 | Elaborarea modelului de afacere referitor la schimbul de date și servicii spaţiale între entitățile publice responsabile și terți. | Model de afacere elaborat şi implementat | Autoritatea coordonatoare Entitățile publice | Entitățile publice | Trimestrul III 2019 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 4 | Semnarea Acordurilor de colaborare între entitățile publice și terți pentru asigurarea partajării datelor spațiale și serviciilor aferente. | Acorduri semnate | Autoritatea coordonatoare Entitățile publice | Entitățile publice | 2019-2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| Obiectivul 2. Ridicarea capacităților în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale prin crearea a 5 activităţi de instruire în domeniu către anul 2019. |
| 2.1 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru crearea și actualizarea metadatelor. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul IV 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 2.2 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru crearea serviciilor de rețea și menținerea lor. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 -Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 2.3 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru armonizarea datelor spațiale existente. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 -Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 2.4 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru aplicarea standardelor la crearea seturilor de date spațiale. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 -Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 2.5 | Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de instruire pentru asigurarea partajării datelor și serviciilor spațiale între entitățile publice responsabile. | Nr. de ateliere de lucru şi mese rotunde desfăşurate. Ponderea autorităţilor participante la atelierele organizate din totalul entităţilor publice responsabile. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 -Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| Obiectivul 3. Crearea și actualizarea metadatelor la nivelul tuturor entităţilor publice responsabile, cu menţinerea la zi a Geoportalului INDS |
| 3.1 | Crearea metadatelor pentru seturile de date spațiale existente în format digital în cadrul entităţilor publice responsabile. | Metadate create pentru 100 % de seturi de date spaţiale existente. | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul IV 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3.2 | Crearea metadatelor pentru serviciile de date spațiale existente. | Metadate create pentru 100 % de servicii de date spaţiale existente. | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul IV 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3.3 | Actualizarea metadatelor pentru seturile de date spațiale pentru care s-au efectuat modificări sau actualizări. | Metadate actualizate pentru 100 % de seturi de date spaţiale cu modificări | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3.4 | Actualizarea metadatelor pentru serviciile de date spațiale pentru care s-au efectuat modificări sau actualizări. | Metadate actualizate pentru 100 % de servicii de date spaţiale cu modificări | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3.5 | Publicarea metadatelor pe geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale | Metadate publicate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 3.6 | Validarea metadatelor pe geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale | Metadate validate Geoportalul INDS menţinut | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| Obiectivul 4. Crearea și dezvoltarea serviciilor de rețea la nivelul tuturor entităţilor publice responsabile |
| 4.1 | Crearea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale. | Servicii de rețea create | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul IV 2018 - Trimestrul IV 2019 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 4.2 | Dezvoltarea serviciilor de rețea | Servicii de rețea dezvoltate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul I 2019 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| Obiectivul 5. Armonizarea și interoperabilitatea datelor spațiale la nivelul tuturor entităţilor publice responsabile |
| 5.1 | Analiza datelor spațiale existente | Date spațiale analizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul III 2019 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 5.2 | Analiza serviciilor de rețea existente | Servicii de rețea analizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul III 2019 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 5.3 | Armonizarea datelor spațiale existente conform standardelor | Date spațiale armonizate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2019 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 5.4 | Aplicarea standardelor INDS la crearea seturilor de date spațiale. | Seturi de date spațiale create conform standardelor | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 5.5 | Aplicarea standardelor INDS la crearea serviciilor de rețea | Standarde aplicate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 -Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| Obiectivul 6. Mediatizarea domeniului INDS prin desfăşurarea activităţilor de informare şi instruire în domeniu |
| 6.1 | Examinarea și identificarea grupurilor –țintă și a acțiunilor și temelor principale de comunicare | Teme de comunicare identificate | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.2 | Desfășurarea workshop-urilor, meselor rotunde, atelierelor de lucru în teritoriu la nivel central și local cu reprezentanții autorităților de diferite nivele | Nr. întâlnirilor și atelierelor organizate Nr. de participanţi. Ponderea entităţilor publice participante din totalul de entităţi publice responsabile implicate. | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.3 | Elaborarea pe suport de hârtie și electronic a materialelor informative și distribuirea acestora | Materiale informative elaborate și distribuite (cu acoperire totală a entităților implicate) | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Semestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.4 | Elaborarea newsletter-elor privind etapele implementate și succesele atinse | Newsletter-e elaborate și distribuite ( format scris și electronic) | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Semestrial | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.5 | Stabilirea unor angajamente privind activități comune de mediatizare a noutăților în domeniul INDS | Angajamente asumate de către entități privind distribuirea informațiilor despre INDS | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.6 | Asigurarea cu un soft tehnic (open surse) a fiecărei entități publice generatoare de date spațiale | Soft tehnic funcțional | Entitățile publice | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul IV 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.7 | Analiza necesităţilor de instruire a entităților publice privind INDS | Evaluarea capacităților instituționale | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.8 | Elaborarea cursurilor universitare cu privire la INDS | Cursuri și materiale privind INDS și integrarea acestora în programul de studii | Universităţile de profil | Autoritatea coordonatoare | Trimestrul III 2018 - Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |
| 6.9 | Evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate și impactul acestora în implementarea infrastructurii naționale de date spațiale | Analiza privind numărul persoanelor, entităților care au aflat și beneficiat de serviciile de rețea | Autoritatea coordonatoare | Entitățile publice | Trimestrul I 2019-Trimestrul IV 2020 | În limita bugetului de stat sau din alte surse financiare legale |